# Tontine digitale RDC : document de cadrage

Application mobile pour les membres et back-office web pour l'équipe · 20 octobre 2026

## 1. Vision et problème

Les tontines (likelemba, muziki) sont déjà très répandues en RDC, des vendeuses de marché aux fonctionnaires. Leurs problèmes sont connus : cahier perdu, cotisations contestées, trésorier qui détourne la cagnotte, aucune trace permettant de prouver qu'on est fiable.

Vision. Une application qui rend chaque cotisation vérifiable et transparente, qui touche toutes les couches de la population (formelle et informelle), et qui construit à terme un historique de confiance utilisable pour l'accès au crédit.

## 2. Principe de fonctionnement

L'application ne détient jamais l'argent. Les membres continuent de payer comme aujourd'hui (M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, cash). L'application organise, prouve et suit.

- Chaque membre déclare son paiement avec l'ID de transaction.

- Le bénéficiaire (ou le trésorier) confirme ou conteste.

- Tout est horodaté et écrit dans un journal infalsifiable.

- Il n'y a aucune table de solde ni de portefeuille dans le système.

Option anti-détournement. À chaque tour, chaque membre paie directement le bénéficiaire du jour. Il n'y a pas de cagnotte intermédiaire, donc rien à détourner. Les groupes qui préfèrent un trésorier peuvent l'activer, avec double validation et notification à tous les membres.

Ce choix permet de démarrer sans API M-Pesa ou Airtel, sans partenaire bancaire et sans agrément de conservation de fonds.

## 3. Utilisateurs cibles

### Population formelle

| Segment | Besoin principal |
| --- | --- |
| Fonctionnaires, enseignants, infirmiers | Cotisation mensuelle, rigueur, relevés |
| Employés d'entreprises (mines, banques, ONG) | Tontines entre collègues, historique exportable |
| Professions libérales, cadres | Montants élevés, épargne-projet, rapports PDF |

### Population informelle

| Segment | Besoin principal |
| --- | --- |
| Marchands de marché, boutiquiers | Cotisation journalière ou hebdomadaire, petits montants |
| Chauffeurs, taxi-motos | Revenu irrégulier, cotisations flexibles |
| Artisans, couturières, agriculteurs | Calendriers saisonniers |
| Associations de femmes, églises, groupes de quartier | Gestion du groupe, transparence |

### Conséquences pour le produit

- Trois canaux : application Android, bot WhatsApp, USSD/SMS pour les téléphones basiques.

- Fréquences variables (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, à la paie ou à la récolte).

- Montants minimums très bas pour l'informel.

- Deux niveaux de preuve : reçu numérique complet pour les formels, SMS de confirmation simple pour les informels.

- Langues : français, swahili, lingala.

- Interface légère, hors ligne, avec gros boutons et pictogrammes.

## 4. Confiance et professionnalisme

La confiance vient de trois choses : la preuve, la légitimité de l'entreprise et la sécurité.

Preuve vérifiable (sans API)

- Double confirmation (payeur, puis bénéficiaire ou trésorier), horodatée.

- ID de transaction obligatoire pour le mobile money, capture d'écran en option.

- Un même ID de transaction ne peut pas être réutilisé deux fois dans un groupe.

- Journal d'audit en ajout seul, avec hash chaîné : une correction crée une nouvelle ligne, jamais une modification.

- Reçus numériques avec numéro unique et QR code, relevés PDF.

- Décaissement important soumis à la validation de deux personnes.

- Notification à tous les membres à chaque mouvement.

Légitimité

- Société enregistrée (RCCM, Id.Nat., NIF), site web et adresse physique à Lubumbashi.

- CGU et politique de confidentialité claires, qui disent : « l'application ne détient, ne transfère et ne garantit aucun fonds ».

- Partenaires visibles comme parrains du pilote (IMF, coopérative, église, association).

Sécurité

- Connexion par numéro + OTP SMS, puis PIN ou biométrie.

- Données chiffrées, sauvegardes régulières, rôles stricts, alertes de changement de rôle.

- Support humain par WhatsApp, tarifs transparents, chiffres réels du pilote.

## 5. Cadre juridique et conformité

Tant que l'application ne détient, ne transfère et ne garantit aucun fonds, elle reste hors du périmètre le plus lourd de la réglementation financière. Points de vigilance :

- Ne jamais initier soi-même les paiements : l'application peut afficher le numéro et le montant, l'utilisateur paie dans son application mobile money.

- Ne pas promettre de remboursement en cas de défaut d'un membre : l'application fournit la preuve et le score, pas une assurance.

- Respecter les règles sur les données personnelles (consentement explicite, politique de confidentialité).

- Faire relire le montage par un juriste local et échanger avec la BCC avant d'ajouter paiement intégré, crédit ou assurance.

Évolutions possibles si le modèle change

| Montage | Principe | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Partenaire agréé | Fonds cantonnés chez une banque, IMF ou institution de monnaie électronique ; l'app pilote le produit | Le plus rapide si l'app doit un jour manipuler des fonds |
| Agrégateur de paiement | Encaissement via un agrégateur couvrant les opérateurs | À vérifier : couverture RDC, frais, exigences KYC |
| Agrément propre | Licence d'IMF ou de monnaie électronique | Long et coûteux, à lancer en parallèle si objectif long terme |

## 6. Architecture

Une application mobile pour les membres, une application web d'administration pour l'équipe, et un backend unique qui sert les deux.

UTILISATEURS                                  EQUIPE
┌──────────────────────────┐                 ┌──────────────────────────┐
│ App mobile (Android)     │                 │ Back-office web (admin)  │
│ + USSD + Bot WhatsApp    │                 │ Dashboard, support,      │
└────────────┬─────────────┘                 │ litiges, conformité      │
             │                               └────────────┬─────────────┘
             └──────────────┬─────────────────────────────┘
                            ▼
                 ┌─────────────────────┐
                 │   API Gateway       │  HTTPS, rate limit, JWT
                 └──────────┬──────────┘
                            ▼
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
   │                  BACKEND (API REST)                      │
   │  Auth/OTP │ Groupes │ Cotisations │ Journal │ Score      │
   │  Notifications │ Litiges │ Rapports │ Admin │ Fraude     │
   └───────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┘
           ▼              ▼               ▼
     PostgreSQL        Redis         File d'attente
    (données +       (cache, OTP,    (SMS, rappels,
     journal)         sessions)       rapports, score)
           │                               │
           ▼                               ▼
   Stockage fichiers              Services externes
   (reçus, preuves)        SMS/OTP │ WhatsApp │ USSD │ Push

### Choix techniques

| Couche | Proposition |
| --- | --- |
| App mobile | Flutter ou React Native, Android d'abord, mode hors ligne (SQLite + file d'actions) |
| Back-office | React / Next.js ou Vue, 2FA obligatoire |
| Backend | Monolithe modulaire (NestJS, Django/FastAPI ou Laravel, selon ce que tu maîtrises) |
| Données | PostgreSQL, Redis, stockage objet compatible S3 |
| Jobs asynchrones | BullMQ, Celery ou équivalent |
| Hébergement | Cloud avec Docker, CI/CD, supervision et alertes |
| Intégrations | Passerelle SMS/OTP, API WhatsApp Business, opérateur USSD, Firebase Push |

Un monolithe modulaire est plus simple et moins cher au départ ; le découpage en services viendra avec le volume.

## 7. Modèle de données

Le script SQL complet (PostgreSQL) et le diagramme PlantUML sont fournis séparément : tontine_schema.sql et tontine_architecture.puml.

| Table | Rôle |
| --- | --- |
| users | Téléphone, nom, PIN haché, langue, niveau de vérification |
| groups | Montant, devise, fréquence, mode de versement, règles |
| memberships | Appartenance, rôle, ordre de passage |
| cycles | Un tour : échéance et bénéficiaire |
| contributions | Paiement déclaré : montant, moyen, ID de transaction, statut |
| confirmations | Confirmation ou contestation d'une cotisation |
| disputes | Litiges et résolutions |
| trust_scores | Score de confiance, taux de ponctualité |
| notifications | SMS, WhatsApp, push |
| staff | Comptes de l'équipe interne, rôles, 2FA |
| audit_log | Journal en ajout seul, hash chaîné |

Points de conception

- Aucune table de solde : l'application ne détient pas l'argent.

- Unicité de l'ID de transaction par groupe.

- Champ offline_id pour synchroniser sans doublons les actions faites hors ligne.

- Triggers qui calculent le hash du journal et interdisent toute modification ou suppression.

- Attention : sous forte charge, deux insertions simultanées dans le journal peuvent lire le même hash précédent. Acceptable pour le MVP, à sérialiser avant de monter en volume.

- Configurer aussi côté serveur des droits d'accès qui interdisent la suppression du journal.

## 8. Fonctionnalités

Légende : MVP (à lancer en premier), V2, V3.

### 8.1 Application mobile (membres)

Compte et sécurité

- Inscription par numéro + OTP SMS, PIN, biométrie, choix de langue (MVP)

- Profil, changement de numéro sécurisé, vérification d'identité progressive (V2)

- Gestion des appareils connectés (V3)

Groupes

- Créer un groupe, inviter par lien WhatsApp ou code, définir l'ordre des tours (tirage transparent ou choisi), règlement à accepter, mode direct ou trésorier, rôles, plusieurs groupes par utilisateur (MVP)

- Pénalités de retard, plusieurs parts par membre, échange de tour, entrée ou sortie en cours de cycle (V2)

- Types de groupes : épargne-projet, fonds de solidarité, association (V3)

Cotisations

- Tableau du cycle, affichage du numéro et du montant à payer, déclaration avec ID, capture d'écran, confirmation ou contestation, double validation, cotisation en espèces confirmée par un tiers (MVP)

- Paiement partiel et rattrapage d'un retard (V2)

- Lecture automatique de l'ID dans le SMS de confirmation (V3)

Preuves et transparence

- Reçu avec numéro unique et QR code, historique chronologique du groupe (MVP)

- Relevés PDF, vérification d'un reçu par scan du QR (V2)

Suivi personnel, confiance et crédit

- Carnet personnel : cotisations, gains, prochains tours (MVP)

- Objectifs d'épargne, score de confiance, badge de fiabilité partageable (V2)

- Budget simple, microcrédit via partenaire agréé, assurance via partenaire (V3)

Litiges et communication

- Signalement avec preuves, notifications push/SMS/WhatsApp, rappels automatiques (MVP)

- Fil de discussion du litige, médiation par l'équipe, annonces du président (V2)

- Chat de groupe (V3)

Confort et accessibilité

- Mode hors ligne, interface légère, gros boutons, pictogrammes (MVP)

- Aide intégrée, tutoriels courts, support WhatsApp (V2)

- Lecture vocale des écrans (V3)

### 8.2 Canaux pour téléphones basiques

- Bot WhatsApp : rappels et confirmations (MVP) ; déclarer un paiement, consulter son tour, recevoir un reçu (V2)

- USSD : consulter son tour, déclarer un paiement, voir son statut (V2)

### 8.3 Back-office web (équipe)

| Module | Contenu | Phase |
| --- | --- | --- |
| Tableau de bord | Utilisateurs, groupes actifs, cotisations du jour, taux de retard, revenus | MVP |
| Groupes et utilisateurs | Recherche, fiche, historique, suspension, blocage | MVP |
| Litiges | File de traitement, preuves, décisions | MVP |
| Audit | Consultation du journal, vérification d'intégrité, journal des actions de l'équipe | MVP |
| Administration | Comptes de l'équipe, rôles (super admin, support, conformité, finance, lecture seule), 2FA | MVP |
| Support | Tickets, réponses types | V2 |
| Conformité | Exports pour partenaires et régulateur, consentement, suppression de données | V2 |
| Fraude | Règles d'alerte (ID réutilisé, rafales, comptes multiples), gel préventif | V2 |
| Facturation | Abonnements, paiements reçus, relances, factures | V2 |
| Communication | SMS et notifications ciblés, modèles multilingues | V2 |
| Partenaires | Espace IMF, coopératives, assureurs ; demandes de crédit avec score | V3 |

### 8.4 Fonctions techniques transverses

- Journal d'audit infalsifiable, sauvegardes chiffrées quotidiennes, limitation de débit, protection contre la force brute sur OTP et PIN, synchronisation hors ligne sans doublons (MVP)

- Supervision, alertes techniques, logs centralisés (V2)

- API documentée pour partenaires, agrégateur de paiement si le modèle change (V3)

## 9. Itération 1 : une cotisation, de bout en bout

Objectif. Prouver un seul parcours avec de vrais utilisateurs : créer un groupe, payer, déclarer, confirmer, obtenir la preuve. Durée estimée : 3 à 4 semaines pour un développeur seul.

### Contenu

Backend

- Tables : users, groups, memberships, cycles, contributions, confirmations, audit_log

- Authentification OTP + PIN

- Endpoints : créer un groupe, rejoindre par code, générer les cycles, déclarer une cotisation, confirmer ou contester, lister l'historique

- Journal d'audit alimenté à chaque action

Application mobile (Android)

- Inscription et connexion

- Création de groupe avec mode de versement direct

- Invitation par lien ou code WhatsApp

- Tableau du cycle

- Déclaration de paiement (ID, capture en option)

- Confirmation ou contestation côté bénéficiaire

- Reçu partageable sur WhatsApp, historique du groupe

Rappels : un seul canal (SMS ou WhatsApp), un rappel avant échéance.

Back-office : aucun web au début, un outil d'administration de base de données en lecture suffit pour suivre le pilote.

### Laissé de côté volontairement

USSD, bot WhatsApp complet, score de confiance, litiges avancés, pénalités, rapports PDF, facturation, mode hors ligne complet, langues locales (commencer par le français), vérification d'identité, rôles avancés.

### Planning

| Semaine | Travail |
| --- | --- |
| 1 | Base de données, auth OTP/PIN, création de groupe, invitation |
| 2 | Génération des cycles, déclaration et confirmation, journal d'audit |
| 3 | Écrans mobiles du parcours complet, reçus, historique |
| 4 | Rappels, tests avec de vrais utilisateurs, corrections |

### Critères de réussite

- Un groupe de 5 à 10 personnes termine un cycle complet sans aide.

- Chaque cotisation a un statut clair et une trace dans le journal.

- Un ID de transaction ne peut pas être utilisé deux fois.

- L'écran de déclaration est compris sans explication.

### Avant d'écrire du code

Interroger 3 à 5 groupes réels (collègues, église, association, marché) : comment font-ils aujourd'hui, qu'est-ce qui leur fait perdre confiance, que paieraient-ils. Ces groupes deviennent le pilote.

## 10. Modèle économique

- Abonnement par groupe (petit montant par cycle ou par mois).

- Version premium : relevés officiels, export comptable, membres illimités, support dédié.

- Offres B2B : associations, églises, syndicats, coopératives.

- Plus tard, commissions sur le crédit ou l'assurance proposés grâce au score, via des partenaires agréés.

Les formels financent le service ; les informels sont servis à très bas coût, voire gratuitement au départ, en échange du volume et des données de score.

## 11. Risques et points de vigilance

| Risque | Mesure |
| --- | --- |
| Défaut de confiance des utilisateurs | Preuves visibles, double confirmation, partenaires parrains |
| Fausses déclarations de paiement | Confirmation par le bénéficiaire, ID unique, alertes de fraude |
| Qualification réglementaire si l'app manipule des fonds | Rester registre uniquement ; avis juridique et BCC avant toute évolution |
| Réseau faible, téléphones basiques | Mode hors ligne, USSD, WhatsApp |
| Adoption dans l'informel | Relais de confiance (présidents de marché, pasteurs, leaders d'association) |
| Charge technique du journal infalsifiable | Sérialiser les insertions avant la montée en volume |

## 12. Prochaines étapes

- Interroger 3 à 5 groupes réels et recruter le pilote.

- Enregistrer l'entreprise, rédiger CGU et politique de confidentialité, consulter un juriste.

- Initialiser le backend avec le script SQL et l'authentification OTP/PIN.

- Développer l'itération 1 (3 à 4 semaines).

- Lancer le pilote avec 10 à 20 groupes à Lubumbashi, puis décider des itérations suivantes (back-office, score, USSD, facturation).